# Plan de migration — SQLite vers PostgreSQL (sans pile Supabase)

Projet KORA Reach V3 — Document de logique métier (sans code)

Objectif : remplacer SQLite (reach_state.db) ET la dépendance Supabase cloud par une seule base PostgreSQL locale, robuste et open-source, hébergée sur le VPS, sans affecter les performances (1 processus, ~80 Mo RAM).

# 1. Contexte et constat

Aujourd’hui KORA utilise deux bases :

SQLite (reach_state.db) — mémoire de travail du backend : facts en attente + historique des décisions HITL.

Supabase cloud — entrepôt final des articles publiés (table articles, 25 colonnes).

Problèmes constatés :

SQLite est un fichier : risque de corruption, pas de concurrence, survit mal à un crash VPS.

Dualité des bases : confusion sur la source de vérité, deux sauvegardes à gérer.

Supabase cloud = dépendance externe + abonnement, alors qu’on veut de l’open-source chez soi.

# 2. Objectif de la migration

Centraliser TOUT dans UNE base PostgreSQL locale sur le VPS :

Tables hitl_facts et hitl_decisions (ex-SQLite)

Table articles (ex-Supabase cloud)

Même flux métier : collecte → HITL → approbation → transmission.

Résultat attendu : une seule base robuste, open-source, sous ton contrôle, sans surcoût, sans tuer les perfs du VPS.

# 3. Impact sur les performances du VPS

PostgreSQL SEUL (sans Kong/GoTrue/PostgREST/Realtime/Studio) :

1 seul processus démon (pas 5+ conteneurs comme Supabase complet).

RAM au repos : ~60–100 Mo (vs ~1–2 Go pour la pile Supabase complète).

Sur un VPS léger (1–2 Go RAM) : impact négligeable, KORA continue de tourner normalement.

Conclusion : PostgreSQL seul est la version robuste et open-source du stockage, sans étrangler le VPS. La pile Supabase complète, elle, l’aurait fait.

# 4. Architecture cible

Avant :

kora-reach (backend) → SQLite (fichier local) + Supabase cloud (réseau)

Après :

kora-reach (backend) → PostgreSQL local (localhost:5432, base kora)

Plus de fichier SQLite, plus de dépendance Supabase cloud.

Le frontend, le cycle LLM, l’illustration, l’UI : inchangés.

# 5. Plan d’exécution étape par étape

Préparation VPS : installer PostgreSQL (paquet natif, pas Docker), créer l’utilisateur non-root kora et la base kora.

Durcissement : PostgreSQL écoute localhost uniquement + firewall (ufw), mot de passe fort, pas d’exposition publique.

Schéma : recréer les tables hitl_facts, hitl_decisions et articles dans PostgreSQL (mêmes colonnes que l’existant).

Adaptation hitl_store.py : remplacer l’accès SQLite par l’accès PostgreSQL (mêmes fonctions exposées : get, upsert_fact, list_facts, decide, mark_transmitted, retract).

Adaptation transmit.py : remplacer l’écriture Supabase cloud par l’écriture dans la table articles de PostgreSQL local.

Configuration : ajouter DATABASE_URL=postgresql://kora:***@localhost:5432/kora dans deploy/.env (jamais committé).

Migration des données existantes : transférer les 7 facts + 2 décisions de SQLite vers PostgreSQL (script de copie one-shot).

Bascule : redémarrer kora-reach ; vérifier que /api/hitl renvoie les facts depuis PostgreSQL.

Sauvegarde automatique : cron quotidien pg_dump de la base kora vers cette machine (backups/).

# 6. Garde-fous et rollback

Pour éviter toute perte pendant la bascule :

Garder reach_state.db (SQLite) INTACT en parallèle jusqu’à validation complète de PostgreSQL.

Si PostgreSQL échoue au démarrage : le backend peut être rebasculé sur SQLite (une variable d’env DATABASE_BACKEND=sqlite|postgres).

Snapshot de la base SQLite avant migration (déjà sauvegardée dans backups/).

Tester un cycle complet (générer → approuver → vérifier transmission) avant de déclarer la migration réussie.

# 7. Risques et mitigations

Risque : la base est sur le VPS → si le VPS meurt, la base avec. Mitigation : pg_dump cron vers machine locale.

Risque : Postgres mal durci → exposition. Mitigation : localhost only + ufw + user non-root + mdp fort.

Risque : erreur de mapping colonnes lors du transfert. Mitigation : validation ligne par ligne (count facts avant/après).

Risque : psycopg2 absent sur le VPS. Mitigation : installer le driver dans le venv avant bascule.

# 8. Bénéfices obtenus

Robuste : concurrence, transactions ACID, pg_dump natif.

Open-source et chez toi : zéro dépendance éditeur, zéro abonnement.

Une seule base : fin de la dualité SQLite/Supabase.

Survit au redémarrage/crash du backend (service séparé).

Pas de backups manuels fragiles : pg_dump planifiable.

# 9. Résumé

PostgreSQL seul sur le VPS = stockage robuste, open-source, sans surcharge. Tu centralises HITL + articles dans une base unique qui survit aux redémarrages, sous ton contrôle, gratuitement. Impact perf négligeable (~80 Mo RAM, 1 processus).